## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: | Разработка сайта для авиаагентства |
| --- | --- |
| КОМПАНИЯ Бенефицар: |  |
|  | Название: | ОсОО «Xxxxxxxxxxxxxxx » (Xxxxxxxxxxxxxxx) |
|  | Адрес: |  |
|  | ФИО и должность человека, ответственного за проект: |  |
|  | Контактная информация: |  |
| КОНСУЛЬТАНТ: |  |
|  | Название |  |
|  | Адрес: | г. Бишкек, ул. Кулатова 1А, каб. 310 |
|  | ФИО и должность человека, ответственного за проект: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, арт-директор |
|  | Контактная информация: |  |

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

В данном разделе опишите деятельность компании-бенефициара и объясните как можно более кратко необходимость и основные предпосылки для реализации данного проекта, в том числе:

1.1. Описание  компании-бенефициара

ОсОО «xxxxxxxxxxxxxxxxxx» было создано в 2005 году.  Основным видом деятельности для компании была реализация авиабилетов и ж\д билетов.  Первые две точки продаж были открыты в г. Бишкек, и в Международном аэропорту Манас.  В 2006 году, видя активность южного региона, компания открывает офис в г.Ош.  Продажи пошли очень успешно, и через полгода компания открывает в г. Ош второй офис.  В мае 2007г. Ввиду большой загруженности офисов в Бишкеке компания открывает в городе третью точку.  К сожалению, в 2010 году после событий продажи компании резко упали, и в 2011 году руководство принимает решение о закрытии офисов в г. Ош.  Для компенсации падения уровня продаж были открыты еще две точки г. Бишкек.  Важным этапом развития ОсОО «xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» можно считать аккредитация в IATA 2009 год

На данный момент в сети компании функционируют 5 точек продаж авиабилетов, которые взаимодействуют с более чем 100 компаниями (основные Аэрофлот, Турецкие Авиалинии, Люфтганза, Астана Эйр, Пулково, Авиакомпания Кыргызстан, Дубаи Эйр), и осуществляют продажу более чем xxxxxxxxxx  билетов в год.

В 2011 году для диверсификации деятельности руководство начинает разрабатывать новые направления, смежные с основной деятельностью, включая:

- продажа турпакетов

- услуги по учебе зарубежом

- языковые курсы

- подготовка для поступления в ВУЗы

Текущая структура продаж компании:

Авиабилеты – 95% (корпоративный сектор 40%, частные продажи – 60%), все остальные услуги – 5%.

Видение компании – стать наилучшим агентством в г. Бишкек для решения всех и любых вопросов, связанных с путешествиями различной направленности.

Статистика за 2 года:

| Показатель | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Обороты за год |  |  |
| Объем производства (кол-во единиц продаваемой продукции) |  |  |
| Количество сотрудников |  |  |
| Экспорт |  |  |

*Примечание: компания является авиа-агентством, и высокий объем продаж обусловлен высокой ценой на авиабилеты.  Прибыль компании – гораздо ниже, т.к. она получает только комиссионные сборы от продажи билетов.

1.2 Бизнес обоснование

В планах компании (кратко- и среднесрочные) – продолжать развитие собственной сети продаж билетов под общим брэндом Xxxxxxxxxxxxxxx, с первичным упором на г. Бишкек и (возможным) обратным выходом на южный регион (г. Ош); развитие второстепенных бизнес направлений, включая продажу сопутствующих (тур-)услуг, обучение (курсы и тренинги), и повышение их доли в структуре продаж компании.

Финансирование данных планов будет осуществляться из внутренних финансовых резервов компании и, при необходимости, за счет вливания дополнительных средств со стороны учредителей.

С самого начала своей деятельности руководство компании было направлено на расширение деятельности за счет увеличения количества точек, и т.д.  Руководству удалось создать новый брэнд, Xxxxxxxxxxxxxxx, и добиться узнаваемости этого брэнда на рынках г. Бишкек и г. Ош, стабильности в работе сети из 5-ти офисов и постепенном расширении своей деятельности.  Не смотря на свою популярность присутствия в инернете у компании не было.  В 2010 году, понимая безусловную необходимость быть представленным в интернете, руководство принимает решение о запуске проекта по разработке вебсайта.  Были сделаны две попытки, были размещены два сайта (на xxxxxxxxxxxxx и на www.airxxxxxxxxxxxxxxx.kg), но оба эти сайта по мнению руководства не соответствуют своей цели и не подходят компании.  В первую оченедь это касается возможности обновления информации, функциональных ограничений, объема представленной информации.

Однако необходимость выхода на интернет-сегмент присутствует все сильнее и сильнее, т.к. у конкурентов компании уже существуют полнофункциональные сайты.  Поэтому руководством компании было принято решение о полной переработке сайтов, с отражением на них полного спектра услуг.  В первую очередь это касается новой услуги по выводу на рынок онлайн бронирования через сайт компании.

От предприятия в проект непосредственно будут вовлечены следующие сотрудники:

| ФИО | Должность | Отдел | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Альбина Кузахмедова | Менеджер | Авиабилеты |  |
| Джумагазиева Айнура Сагыновна | Генеральный директор |  |  |
| Щукин Сергей Алексеевич | коммерческий директор | Авиабилеты |  |
| Жоробаева Чинара | Менеджер | Отдел образования |  |

## 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1  Задачи, поставленные перед поставщиком консультационных  услуг

Главной целью проекта будет улучшение деятельности компании на местном рынке за счет повышения узнаваемости компании и выхода на интернет сегмент посредством внедрения в работу собственного веб-представительства компании.

Помимо этого будут решаться второстепенные задачи компании по продвижению и повышению продаж дополнительных услуг(курсы и тренинги, обучение заурбежом), внедрению новых услуг (онлайн бронирование)

## Ожидаемые экономические результаты (рост объема продаж, доли рынка, диверсификация продуктов и услуг и т.д.)

## Руководство компании ожидает, что после осуществления проекта компании удастся:

## Повысить общий уровень продаж компании на 20%

## Повысить долю новых и второстепенных услуг в общем объеме продаж с 5 до 20%

## Внедрить новые системы продаж (онлайн-бронирование)

## 2.2 Объем услуг

Результатом работ по проекту будет полностью рабочая версия сайта для ОсОО Xxxxxxxxxxxxxxx (с торговой маркой Xxxxxxxxxxxxxxx).  В рамках осуществления данного проекта консультант проведет анализ потребностей и разработку проекта сайта (с описанием внутренних процессов и функциональной наполняющей системы), разработку дизайна сайта (графические элементы и модули, расположения элементов на страницах, внутренние переходы между разделами и т.д.), разработку программной части (включая разработку отдельных модулей, интеграцию сторонних модулей и систем в вебсайт компании):

- Разработка проекта сайта

  - Анализ БРИФа Исследование - на основе БРИФа консультант проводит исследование, с целью получение ответов на такие вопросы: Какие цели и задачи заказчик ставит перед сайтом? Пожелания по визуальной части, программной части? На кого рассчитан сайт? Как и с кем взаимодействовать?

  - Составление Технического задания – заказчик совместно с консультантом составляют ТЗ, для того что бы конкретизировать, детально расписать пожелания и требования по реализации сайта (пожелания и требования: по дизайну, описание требований к программным модулям, сруктура сайта и т.д.). Так же проработка алгоритмов автоматизации процессов.

  - Разработка прототипа - на основе работ 1.1 и 1.2, 1-го этапа, разрабатываем прототип. Схематическую версию сайта, состоящую их ключевых страниц (Главная страница, страница раздела, страница статьи и т.д.). В прототипе отображается расположение меню, блоков навигации, формы, информационные блоки, прорабатывается интерфейс.

- Разработка дизайна и макета сайта

  - Разработка макета сайта с размещением блоков, элементов дизайна и т.д.  После этого проводится утверждение макета

  - Разработка графических элементов, с учетом фирменного стиля (или гайдлайна) компании.  Разрабатывается несколько вариантов, после утверждения финальной версии – проводится окончательная доработка.

  - Верстка основных страниц (html+css).

- Разработка программной части

  - Разработка основных модулей (согласно дополнительному ТЗ, при разработке будут использованы PHP, AJAX, MySQL, Apache)

  - Интеграция модуля системы Амадеус – внедрение системы бронирования билетов.

  - Внедрение web трансляции – внедрение системы позволяющей через сайт смотреть трансляцию по средством веб-камеры занятий и других мероприятий в учебном центре.

  - Тестирование и доработка модулей – первичная проверка работоспособности  всех модулей, в различных броузерах.

- Запуск в эксплуатацию

  - Размещение сайта на хостинге – физическое размещение сайта на хостинге, настройка.

  - Наполнение сайта контентом – размещение контента (текстовой, графической, видео информации) через систему управления сайтом.

  - Тестирование всех модулей и элементов в режиме реального времени, проверка работоспособности  всех модулей, в различных броузерах IE 8 и выше, Опера 10, Firefox 8 при различных условиях.

  - Обучение персонала работе с сайтом и его элементами – обучение 2-х человек работе с системой управления сайтом.

  - Запуск сайта в эксплуатацию на текущем домене (www.airxxxxxxxxxxxxxxx.kg)

3. СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

Консультантом и клиентом будес сформирована команда по работе над проектом.  Все работы по данному проекту осуществляется этой командой.  Со стороны консультанта войдут 3 человека, со стороны клиента – 2 человека.  При этом от каждой стороны, от консультанта и от клиента, выделяется руководитель проекта, которые ведут основные обсуждения по данному проекту, с привлечением специалистов при необходимости на различных этапах.

Обсуждение, уточнение и утверждение вопросов представителями осуществляется через электронные документы и электронную почту (в текстовых электронных документах утвержденные пункты помечают как «Утверждено» и подкрепляется подтверждением решенного вопроса в электронном письме обоими сторонами).

Требуемые ресурсы и реализация:

| Этап проекта | Ресурсы со стороны консультанта | Ресурсы со стороны клиента |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта сайта | Руководитель проекта, | Полная информация по компании, видению портала, согласно запросам консультанта. Участники проекта согласно расписанию Рабочее пространство для работы проектной команды |
| Разработка дизайна | Руководитель проекта (общий надзор над проектом) Дизайнер Рабочая станция с необходимым ПО для работы дизайнера | Требования к оформлению сайта При наличии – брэнд-бук, описание фирменного стиля, гайдлайны и т.п. Четкое описание размещения блоков и элементов для каждого из сегментов сайта |
| Разработка программной части | Руководитель проекта (общий надзор над проектом) Программист Рабочая станция с необходимым ПО для работы программиста | Содействие в взаимодействии с компанией предоставляющей систему бронирования Амадеус (решение организационных и других вопросов) Содействие с подрядчиком предоставляющим веб трансляцию (предоставить контакты, решение организационных и других вопросов) |
| Запуск в эксплуатацию | Руководитель проекта (общий надзор над проектом) Программист Дизайнер Рабочие станции с необходимым ПО для тестирования | Тестировщики Отчеты по тестам Рабочие станции с необходимым ПО для тестирования Хостинговая площадка, доменное имя Панель управления доменом Полный объем контента для всех языковых версий сайта. |

3.1 Расписание

Дата начала оказания услуг: 3.01.2012

Дата завершения работ: 14.05.2011

| ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / МЕСЯЦ / НЕДЕЛЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12 | Н13 | Н 14 | Н 15 | Н 16 | Н 17 | Н 18 | Н 19 |
| Этап 1. Разработка проекта сайта |
| Анализ БРИФа / Исследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление Технического задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка прототипа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2: Разработка дизайна |
| Разработка дизайна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка графических элементов, с учетом фирменного стиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верстка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 3: Разработка программной части |
| Базовые модули, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение модуля системы Амадеус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение модуля системы web-трансляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование и доработка модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 4: Запуск в эксплуатацию |
| Размещение сайта на хостинге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наполнение сайта контентом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование всех модулей и элементов в режиме реального времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск сайта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончательный отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные совещания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Консультант должен информировать стороны о датах контрольных встреч и окончательного отчета за 5 или более рабочих дней.

3.2 Выбор консультанта

Компания Yes.kg оказывает услуги в области разработки сайтов, продвижению в интернете, графического дизайна, фотографии, хендмейда, реклама в интернете. Нашими клиентами в основном являются коммерческие компании, лидеры в своих областях, четко понимающие необходимость представления себя в интернете на высоком уровне, среди них: Мебельная компания Lina, компания Kirik-Marin - яхтенный спорт, Якобс-Аудит, Клиника Исманкулова, Типография Нива, горнолыжная база Зил и другие компании. Yes.kg существует на рынке около 3-х лет.

ОсОО «Xxxxxxxxxxxxxxx» проводило самостоятельный поиск консультанта для данного проекта.  После посещения одного из сайтов, разработанных ОсОО Yes.kg, руководство компании связалась с арт-директором, Алексеем Скачковым, для проведения встречи.  В рамках встречи ОсОО Yes.kg предоставило информацию о своих специалистах, их резюме.  Также консультант предоставил портфолио, в котором были сайты компаний-лидеров в своих областях деятельности.  Также мы сравнили формат работы и уровень профессионализма специалистов ОсОО Yes.kg с предыдущими консультантами, и были удовлетворены гораздо более высоким уровнем подхода к проекту.

В проекте примет участие следующая команда экспертов :

| Описание консультационной задачи | Эксперты, участвующие в проекте | Кол-во требуемых рабочих дней | ЕВРО / день | Всего ЕВРО (не включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Разработка проекта сайта |
| 1.1 Анализ БРИФа / Исследование | xxxxxxx | 2 |  |  |
| 1.2 Составление Технического задания | xxxxxxx | 5 |  |  |
| 1.3 Разработка прототипа | xxxxxxx | 5 |  |  |
| Этап 2 Разработка дизайна и макета сайта |
| 2.1 Разработка дизайна | xxxxxxx | 5 |  |  |
| 2.2 Разработка графических элементов, с учетом фирменного стиля | xxxxxxx | 7 |  |  |
| 2.3 Верстка | xxxxxxx. | 8 |  |  |
| Этап 3 Разработка программной части |
| 3.1 Базовые модули | xxxxxxx | 4 |  |  |
| 3.2 Внедрение модулей системы Амадеус | xxxxxxx | 4 |  |  |
| 3.3 Внедрение модулей системы web-трансляции | xxxxxxx | 4 |  |  |
| 3.4 Тестирование и доработка модулей | xxxxxxx | 4 |  |  |
| Этап 4 Запуск в эксплуатацию |
| 4.1 Размещение сайта на хостинге | xxxxxxx | 4 |  |  |
| 4.2 Наполнение сайта контентом | xxxxxxx | 5 |  |  |
| 4.3 Тестирование всех модулей и элементов в режиме реального времени | xxxxxxx | 6 |  |  |
| 4.4 Обучение персонала | xxxxxxx | 12 |  |  |
| 4.5 Запуск сайта в эксплуатацию | xxxxxxx | 1 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Сводная таблица консультантов

| ФИО Консультанта | Общее кол-во дней в проекте | Ставка консультанта, (€) без учета налогов | Общая сумма консультанта по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX | 15 |  |  |
| XXXX | 22 |  |  |
| XXXXXX | 24 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

Прочие расходы (программное обеспечение, транспортные и командировочные расходы консультанта*):

| Наименование | Кол-во | Цена ЕВРО за единицу (без НДС) | Итого в ЕВРО (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого (без НДС) |  |  |  |

*Транспортные и командировочные расходы консультанта возникают, в случае если клиент находится в другом городе. Данные расходы принимаются к рассмотрению только при предоставлении копий подтверждающих документов (билеты, квитанции, чеки и т.д.).

## 4. ОТЧЕТНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ

| Этап/задача проекта | Отчетность | Требования к отчетности (язык, формат, получатель) | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта сайта | ТЗ, схемы прототип Заполненный Бриф | Электронный документ в текстовом формате, схемы в формате jpg или png Электронный документ в формате html Электронный документ в текстовом формате doc | Конец 5-недели |
| Разработка дизайна | Варианты дизайнов сайта | Электронный документ в графическом формате jpg | Конец 8-недели |
| Разработка программной части | файлы движка сайта, БД сайта и другие необходимые файлы для работы сайта | СД-Диск с исходными кодами модулей | Конец 16-недели |
| Запуск в эксплуатацию | Инструкция(ии) по использованию системы управления сайтом Акт приема сайта, в бумажном виде, в 2-х экземплярах Рабочий сайт | Электронный документ в текстовом формате. Документ в распечатанном виде Сайт размещенный на странице www.airxxxxxxxxxxxxxxx.kg (включая многоязыковую поддержку) | Конец 19-недели |

*Копии отчености и документации также должна быть предоставлена на рассмотрение сотрудникам BAS

5. БЮДЖЕТ

ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ

104  x = 										EUR

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ

Прочие расходы:								0 EUR

ОБЩАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (исключая налог)		 		 EUR

НАЛОГИ			 							EUR

СУММАРНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА

консультанту компанией-бенефициаром 					EUR

=======

Предварительная оплата консультанту  (20%)					EUR

6. ПОДПИСИ СТОРОН

| Компания-бенефициар |  | Консультант |
| --- | --- | --- |
| ОСОО «Xxxxxxxxxxxxxxx» |  | ОСОО «xxxxxxxxxxxxxxkg» |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Должность [М.П.] |  | xxxxxxxxxx Арт-директор [М.П.] |